УТВЕРЖДАЮ:

директор МИАЦ

___________ С.Г. Сорокин

«___» _________ 2015

Ежемесячная комплексная справка по состоянию информатизации здравоохранения Самарской области

(февраль 2015 г.)

| № | Наименование мероприятия /показателя |  | Ед. изм. |  | Показатель | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Использование сервиса «Электронная регистратура Самарской области» (ЭР) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество ЛПУ, не имеющих актуализированного расписания в сервисе ЭР (всего 60 ЛПУ, оказывающих ПМСП) |  | шт. |  | 3 | ГБУЗ СО «Красноярская ЦРБ» (04.02.2015 9.00 отсутствует расписание – расписание размещено 04.02.2015 18.00) ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника №4» (18.02.2015 отсутствует расписание по причине проведения технических работ по переустановке системы ЭР – работы завершены 24.02.2015) ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника №2» (25.02.2015 12.00 отсутствует расписание по причине проведения технических работ по подключению функции он-лайн обмена между МИС ЛПУ и ЭР – работы завершены 25.02.2015 17.00) |  |
| 1.2. | Количество талонов, забронированных гражданами через сервис ЭР Среднемесячное значение показателя за 2013 год – 33 237; Среднемесячное значение показателя за 2014 год – 52 641; значение за предыдущий период (январь 2015) – 57 886; значение за аналогичный период прошлого года (февраль 2014) – 58 776. |  | шт. |  | 62 553 |  |  |
| 1.3. | Количество обращений граждан по телефону "Горячая линия ЭР" (956-18-15) за декабрь 2014 г. – 472 за январь 2015 г. – 361 |  | шт. |  | 509 |  |  |
| 2. Телемедицинские консультации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество проведенных телемедицинских консультаций за отчетный период (всего запросов отправлено в консультирующие ЛПУ – 0, получено ответов –0) |  | шт. |  | 0 |  |  |
| 3. Использование в работе ПО СВАН: «Стационар» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мониторинг использования АС «Стационар» в ЛПУ Самарской области (всего 32 ЛПУ) (% использования функционала системы, от количества ЛПУ (30), внедряющих ПО) в базовом объеме в полном объеме |  | % |  | 96,7 53,81 | Базовый пакет АС «Стационар» (АРМы «Приемное отделение», «Статистика», «Экономика») внедрен в 30 ЛПУ, эксплуатируется на 03.03.2015 в 29 МО (Приложение 1). Приложение 1 |  |
| 4. Внедрение АС «Вакцинопрофилактика» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество ЛПУ, не работающих с ПО (всего 25 ЛПУ) |  | шт. |  | 2 | Приложение 2 |  |
| 5. Соблюдение сроков ввода бланков медицинских свидетельств о смерти в АС «Смертность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля учреждений, осуществляющих ввод бланков медицинских свидетельств о смерти в АС «Смертность» в соответствии с нормативными требованиями – 69 учреждений (всего 81 ЛПУ) |  | % |  | 85,2 | Приложение 3 |  |
| 6. Использование в ЛПУ сервиса «Диспетчерский пункт» (ДП) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Количество талонов, забронированных врачами для пациентов через ДП Среднемесячное значение показателя за 2013 год – 2 762; Среднемесячное значение показателя за 2014 год – 5 295; значение за предыдущий период (январь 2015) – 5112; значение за аналогичный период прошлого года (февраль 2014) – 5 712. |  | шт. |  | 5 584 |  |  |
| 6.2. | Количество талонов, забронированных врачами для пациентов через ДП на МРТ, КТ Среднемесячное значение показателя за 2014 год – 142; значение за предыдущий период (январь 2015) – 131; значение за аналогичный период прошлого года (февраль 2014) – 109 |  | шт. |  | 118 |  |  |
| 7. Мониторинги |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Доля учреждений, предоставивших данные по мониторингу ССЗ за февраль 2015г. в срок и без ошибок 51 учреждений (всего 62 ЛПУ) |  | % |  | 82,3 | Приложение 4 |  |
| 7.2. | Доля учреждений, корректно и в срок предоставляющих данные по ежедневному мониторингу о лицах, прибывших с Юго-Востока Украины – 94 учреждений (всего 105 ЛПУ) |  | % |  | 89,5 | Приложение 5 |  |
| 7.3. | Доля учреждений, корректно и в срок предоставляющих данные по мониторингу лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи в условиях стационара и стационарозамещающих видов медицинской помощи – 88 учреждений (всего 94) |  | % |  | 93,6 | Приложение 6 |  |
| 7.4. | Доля ответов предоставленных МИАЦ по запросам Прокуратуры по лицам, употребляющим наркотические и психотропные средства за отчетный период февраля (поступило 2 запроса; исходящих ответов – 3, 1 - в дополнение к запросу предыдущего периода) |  | % |  | 100 |  |  |
| 8. Эксплуатация АС «Паспорт МУ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Количество ЛПУ, не передавших общие сведения и сведения об организационной структуре за отчетный период «Февраль 2015» по состоянию на 04.03.2015 (всего 125 ЛПУ) |  | шт. |  | 7 | Приложение 7 |  |
| 8.2 | Количество ЛПУ, не передавших сведения для заведения учетных записей в АС Паспорт МУ модуль учета лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения по состоянию на 04.03.2015 (всего 119 ЛПУ) |  |  |  | 24 | Приложение 8 |  |
| 9. Регистр прикрепленного населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Количество ЛПУ, актуализировавших информацию о территориальных льготниках на сайте МИАЦ по состоянию на 05.03.2015 (всего 79 ЛПУ) |  | шт. |  | 52 | Приложение 9 |  |
| 10. Использование ГИС «Регистр медицинских справок» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Доля учреждений, которые вводят сведения о медицинских освидетельствованиях на право управления транспортным средством всех категорий – 60 учреждений (всего 82 учреждения) |  | % |  | 73,2 |  |  |
| 10.2 | Доля медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на территории самарской области документов, подтверждающих отсутствие у иностранного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также сертификата об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), для получения патента, подтверждающего право иностранного гражданина на временное осуществление на территории самарской области трудовой деятельности, а также для переоформления патента (Постановление Правительства Самарской области от 29.12.2014 N 849), работающих в ГИС РМС – 7 медицинский организаций (всего 12 медицинских организаций) |  | % |  | 58,3 | 5 не работают в ГИС РМС: - ГБУЗ СО Тольяттинский наркологический диспансер - ГБУЗ СО Тольяттинский противотуберкулезный диспансер - ГБУЗ СО "СГП № 14" - ГБУЗ Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями - ГБУЗ Самарский областной наркологический диспансер |  |
| 11. Сайты ЛПУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Количество учреждений, имеющих сайты (всего 124 медицинских организаций) |  | шт. |  | 108 | 12 ЛПУ не имеют сайты 2 ЛПУ – есть страница на Здравпортале 1 ЛПУ – актуализирует информацию на Самздравпортале 1 ЛПУ – есть страница на сайте Администрации города Приложение 10 |  |
| 12. Мониторинг подключения к внутриведомственной интеграционной шине (ВИШ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Всего ГБУЗ для подключения к ВИШ - из них подключившихся - из них в объёме ТАП - из них в объёме КВС - из них в объёме РТЛ - из них в объёме СМП - из них в объеме ВП - из них в объеме НАРК - из них в объеме ЛН - из них в объеме НП - из них в полном объёме (включая описательную часть истории болезни, протоколы, экспертизы и т.п.) Также подключенных другой формы собственности | шт. (%) |  | 111 108 (97,3) 99 из 106 (93,4) 82 из 91 (90,1) 71 из 71 (100) 32 из 33 (96,9) 22 из 25 (88) 29 из 32 (90,6) 80 из 102 (78,4) 47 из 60 (78,3) 0 из 111 11 |  |  | Приложение 11 ТАП – Талон амбулаторного пациента КВС – Карта выбывшего стационара РТЛ – Регистр тер-ных льготников СМП – Скорая медицинская помощь ВП – Вакцинопрофилактика НАРК – ККДН наркоманов ЛН – Листки нетрудоспособности НП – Незастрахованные пациенты |

| 13. Мониторинг показателя «Среднее время ожидания пациентом приема врача» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1. | Среднее время ожидания пациентом приема врачей, ведущих амбулаторный и / или консультативный прием, в ЛПУ Самарской области (по данным ЛПУ), значение за предыдущий период (январь 2014) – 13,9 мин. из них: - врачей-терапевтов участковых значение за предыдущий период (январь 2014) – 20,7 мин. - врачей-педиатров участковых значение за предыдущий период (январь 2014) – 19,0 мин. - врачей общей практики (семейных врачей) значение за предыдущий период (январь 2014) – 18,9 мин. | мин. | 16,1 22,1 21,7 19,7 |  |

Красные значения – обратить внимание

Зеленые значения – положительная динамика

Приложение 1

Мониторинг использования АИС «Стационар» (СВАН) в ЛПУ Самарской области по состоянию на 03.03.2015г.

| № п/п | Код ЛПУ | Наименование организации | кол-во используемых АРМ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6011 | ГБУЗ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН" | 7/7 |
|  | 2302 | ГБУЗ СО "ХВОРОСТЯНСКАЯ ЦРБ" | 7/7 |
|  | 502 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКАЯ ЦРБ" | 5/7 |
|  | 1102 | ГБУЗ СО "КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЦРБ" | 5/7 |
|  | 3419 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГБ №3" | 4/7 |
|  | 202 | ГБУЗ СО "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦРБ" | 4/7 |
|  | 402 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕГЛУШИЦКАЯ ЦРБ" | 4/7 |
|  | 1002 | ГБУЗ СО "КОШКИНСКАЯ ЦРБ" | 4/7 |
|  | 1602 | ГБУЗ СО "ПЕСТРАВСКАЯ ЦРБ" | 4/7 |
|  | 1902 | ГБУЗ СО "СЕРГИЕВСКАЯ ЦРБ" | 4/7 |
|  | 2202 | ГБУЗ СО "ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКАЯ ЦРБ" | 4/7 |
|  | 2402 | ГБУЗ СО "ШЕНТАЛИНСКАЯ ЦРБ" | 4/7 |
|  | 3408 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГБ №2" | 4/7 |
|  | 3409 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦГБ" | 4/7 |
|  | 1402 | ГБУЗ СО "КЛЯВЛИНСКАЯ ЦРБ" | 4/7 |
|  | 2602 | ГБУЗ СО "КАМЫШЛИНСКАЯ ЦРБ" | 4/7 |
|  | 3402 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГБ №1" | 4/7 |
|  | 1302 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКАЯ ЦРБ" | 3/7 |
|  | 602 | ГБУЗ СО "БОРСКАЯ ЦРБ" | 3/7 |
|  | 701 | ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | 3/7 |
|  | 802 | ГБУЗ СО "ИСАКЛИНСКАЯ ЦРБ" | 3/7 |
|  | 1202 | ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦРБ" | 3/7 |
|  | 1502 | ГБУЗ СО "НЕФТЕГОРСКАЯ ЦРБ" | 3/7 |
|  | 1802 | ГБУЗ СО "ПРИВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | 3/7 |
|  | 2102 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦРБ" | 3/7 |
|  | 2702 | ГБУЗ СО "ЕЛХОВСКАЯ ЦРБ" | 3/7 |
|  | 3002 | ГБУЗ СО "ЖИГУЛЕВСКАЯ ЦГБ" | 3/7 |
|  | 3501 | ГБУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ ЦГБ" | 3/7 |
|  | 2502 | ГБУЗ СО "ШИГОНСКАЯ ЦРБ" | 3/7 |
|  | 302 | ГБУЗ СО "БОГАТОВСКАЯ ЦРБ" | 0/7 |
|  | 902 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | 0/7 |
|  | 2002 | ГБУЗ СО "СТАВРОПОЛЬСКАЯ ЦРБ" | 0/7 |

Вывод:

Из 32 учреждений здравоохранения Самарской области, в которых по ГК № 249 от 29.10.2012г внедрялась АИС «Стационар»:

(7/7) - 2 учреждения  эксплуатируют АИС «Стационар» в полном объеме (АРМы «Приемное отделение», «Статистика», «Экономика», «Врача», «Аптека», «ЛИС», «ПАКС»);

(5/7) – 2 учреждения работает в АРМ «Приемное отделение», «Статистика», «Экономика», «Врача», «ЛИС» / «ПАКС»

(4/7) – 13 учреждений работают в АРМ «Приемное отделение», «Статистика», «Экономика», «Врача»

(3/7) – 12 учреждения работают в АРМ «Приемное отделение, «Статистика» и «Экономика»;

(0/7) – 1 учреждение прекратило работать  даже в АРМ «Приемное отделение»,  2 учреждения не работают с АИС «Стационар» (СВАН).

Приложение 2

Список ЛПУ, не работающих с АС «Вакцинопрофилактика»

| № п/п | Код ЛПУ | Наименование ЛПУ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3302 | ГБУЗ СО "ОТРАДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | Начали набивку в МИСе, в АС Вакцинопрофилактика данные не отслеживают, нет интернета |
| 2 | 4043 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | Проводят организационные работы для набивки данных в МИСе |

Приложение 3

Перечень учреждений, осуществлявших в феврале 2015 ввод МСС в АС "Смертность"

в сроки более 3 рабочих дней после выдачи бланка *

|  |  | Данные по гражданам, умершим за период c 01.02.2015 по 28.02.2015, введенные медицинскими учреждениями в АС "Смертность" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ЛПУ |  |  | На 04.03.2015 | На 04.03.2015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. введено в день выдачи МСС | В т.ч. введено с задержкой в 1 день | В т.ч. введено с задержкой в 2-3 дня | В т.ч. введено с задержкой более 3 дней | Доля позднего ввода (в %) |
|  | № |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | 2102 |  | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦРБ" | 19 | 19 | 11 | 2 | 2 | 4 | 21,05% |
| 2 | 3415 |  | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00% |
| 3 | 4043 |  | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | 93 | 93 | 25 | 24 | 30 | 14 | 15,05% |
| 4 | 5003 |  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.Н.А.СЕМАШКО" | 42 | 42 | 6 | 8 | 9 | 19 | 45,24% |
| 5 | 5015 |  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 75,00% |
| 6 | 5018 |  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
| 7 | 5202 |  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8" | 58 | 58 | 30 | 7 | 8 | 13 | 22,41% |
| 8 | 5306 |  | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" | 82 | 82 | 11 | 21 | 28 | 22 | 26,83% |
| 9 | 5704 |  | ГБУЗ СО <СГКБ № 9> | 27 | 27 | 1 | 0 | 8 | 18 | 66,67% |
| 10 | 6002 |  | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. В.Д. СЕРЕДАВИНА | 37 | 37 | 0 | 3 | 5 | 29 | 78,38% |
| 11 | 6007 |  | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Т.И.ЕРОШЕВСКОГО | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
| 12 | 9401 |  | ГБОУ ВПО САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 33 | 33 | 2 | 5 | 3 | 23 | 69,70% |
|  |  |  | Итого | 3698 | 3698 | 2612 | 454 | 415 | 217 | 5,87% |

- - в список включены учреждения, доля позднего ввода у которых составила 15% и более.

Приложение 4

Перечень учреждений, предоставивших за февраль информацию по мониторингу ССЗ в поздние сроки либо с ошибками

| № п/п | Код ЛПУ | Наименование ЛПУ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 402 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕГЛУШИЦКАЯ ЦРБ" | Отчет предоставлен с нарушениями сроков сдачи |
| 2 | 902 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | Отчет предоставлен с нарушениями сроков сдачи |
| 3 | 1102 | ГБУЗ СО "КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЦРБ" | Отчет предоставлен с нарушениями сроков сдачи |
| 4 | 1802 | ГБУЗ СО "ПРИВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | Отчет предоставлен с нарушениями сроков сдачи |
| 5 | 2502 | ГБУЗ СО "ШИГОНСКАЯ ЦРБ" | Отчет предоставлен с нарушениями сроков сдачи |
| 6 | 2602 | ГБУЗ СО "КАМЫШЛИНСКАЯ ЦРБ" | Отчет предоставлен с нарушениями сроков сдачи |
| 7 | 4026 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | Отчет предоставлен с нарушениями сроков сдачи |
| 8 | 4043 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | Отчет предоставлен с нарушениями сроков сдачи |
| 9 | 5601 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА" | Отчет предоставлен с нарушениями сроков сдачи |
| 10 | 5715 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 15 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | Отчет предоставлен с нарушениями сроков сдачи |
| 11 | 5902 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6" | Отчет предоставлен с нарушениями сроков сдачи |

Приложение 5 Перечень учреждений, не предоставивших данные в установленные сроки по ежедневному мониторингу о лицах, прибывших с Юго-Востока Украины, по состоянию на 04.03.2015 № п/п; Код ЛПУ; Наименование ЛПУ; Примечание. 1; 202; ГБУЗ СО"БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"; Не предоставлены данные*. 2; 602; ГБУЗ СО"БОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"; Не предоставлены данные*. 3; 1202; ГБУЗ СО"КРАСНОЯРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"; Не предоставлены данные. 4; 1402; ГБУЗ СО"КЛЯВЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"; Не предоставлены данные*. 5; 1502; ГБУЗ СО"НЕФТЕГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"; Не предоставлены данные. 6; 2002; ГБУЗ СО"СТАВРОПОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"; Не предоставлены данные*. 7; 3421; ГБУЗ СО"СЫЗРАНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"; Не предоставлены данные*. 8; 3512; ГАУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"; Не предоставлены данные**. 9; 4099; ГБУЗ СО"ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4"; Не предоставлены данные*. 10; 5715; ГБУЗ СО"САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 15 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА"; Не предоставлены данные*. 11; 6015; ГБУЗ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"; Не предоставлены данные*. * - данные не предоставлены за месяц более 3 и более раза; ** - сводка не предоставлена.

Приложение 6

Перечень учреждений, предоставивших некорректные данные по мониторингу лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи в условиях стационара и стационарозамещающих видов медицинской помощи

| № п/п | Код организации | Перечень учреждений предоставляющих с ошибками* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 502 | ГБУЗ СО"Большечерниговская центральная районная больница" |
| 2 | 1102 | ГБУЗ СО"Красноармейская центральная районная больница" |
| 3 | 2102 | ГБУЗ СО"Сызранская центральная районная больница" |
| 4 | 4050 | ГБУЗ СО"Тольяттинский кожно-венерологический диспансер" |
| 5 | 4099 | ГБУЗ СО"Тольяттинская городская поликлиника № 4" |
| 6 | 6007 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая офтальмологическая больница им.Т.И.Ерошевского" |

* - указаны учреждения, предоставившие некорректные данные более 3 раз.

Приложение 7

Список подведомственных ЛПУ, не передавших данные в региональной АС «Паспорт МУ» (общие сведения и сведения об организационной структуре) за отчетный период «Февраль 2015» по состоянию на 04.03.2015

| № п/п | Код организации | Наименование организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 202 | ГБУЗ СО "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦРБ" |
| 2 | 3413 | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР |
| 3 | 5206 | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6 |
| 4 | 5403 | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА |
| 5 | 6008 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА |
| 6 | 6025 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР |
| 7 | 30300 | ГКУ СО "САМАРАФАРМАЦИЯ" |

Приложение 8

Список подведомственных ЛПУ, не передавших сведения для заведения учетных записей в АС «Паспорт МУ» модуль учета лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения по состоянию на 04.03.2015

| № п/п | Код учреждения | Наименование учреждения полное по Уставу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 202 | ГБУЗ СО"БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 2 | 502 | ГБУЗ СО"БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 3 | 602 | ГБУЗ СО"БОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 4 | 802 | ГБУЗ СО"ИСАКЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 5 | 2402 | ГБУЗ СО"ШЕНТАЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 6 | 2602 | ГБУЗ СО"КАМЫШЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 7 | 3202 | ГБУЗ СО"ОКТЯБРЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 8 | 3422 | ГБУЗ СО"СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" |
| 9 | 4006 | ГБУЗ СО"ТОЛЬЯТТИНСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" |
| 11 | 4018 | ГБУЗ СО"ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" |
| 12 | 4044 | ГБУЗ СО"ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "АРИАДНА" |
| 13 | 4054 | ГБУЗ СО"ТОЛЬЯТТИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" |
| 14 | 5015 | ГБУЗ СО"САМАРСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 15 | 5025 | ГБУЗ СО"САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" |
| 16 | 5105 | ГБУЗ СО"CАМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 7 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА" |
| 17 | 5201 | ГБУЗ СО"САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 КИРОВСКОГО РАЙОНА" |
| 18 | 5401 | ГБУЗ СО"САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 10" |
| 19 | 5902 | ГБУЗ СО"САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6" |
| 20 | 5905 | ГБУЗ СО"САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 СОВЕТСКОГО РАЙОНА" |
| 21 | 6009 | ГБУЗ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ" |
| 22 | 6010 | ГБУЗ "САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" |
| 24 | 6025 | ГБУЗ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" |

Приложение 9

Список ЛПУ, не подтвердивших информацию о территориальных льготниках на 01.03.2015

| № п/п | Код учреждения | Наименование учреждения здравоохранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 701 | ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦРБ" |
| 2 | 802 | ГБУЗ СО "ИСАКЛИНСКАЯ ЦРБ" |
| 3 | 1202 | ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦРБ" |
| 4 | 1602 | ГБУЗ СО "ПЕСТРАВСКАЯ ЦРБ" |
| 5 | 1802 | ГБУЗ СО "ПРИВОЛЖСКАЯ ЦРБ" |
| 6 | 2102 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦРБ" |
| 7 | 2202 | ГБУЗ СО "ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКАЯ ЦРБ" |
| 8 | 2402 | ГБУЗ СО "ШЕНТАЛИНСКАЯ ЦРБ" |
| 9 | 2602 | ГБУЗ СО "КАМЫШЛИНСКАЯ ЦРБ" |
| 10 | 2702 | ГБУЗ СО "ЕЛХОВСКАЯ ЦРБ" |
| 11 | 3414 | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР |
| 12 | 3501 | ГБУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 13 | 4003 | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР |
| 14 | 4019 | МСЧ № 4 ОАО "КУЙБЫШЕВАЗОТ" |
| 15 | 4020 | ООО МСЧ № 6 |
| 16 | 4024 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" |
| 17 | 4043 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 |
| 18 | 4055 | МСЧ № 3 ОАО "ВОЛГОЦЕММАШ" |
| 19 | 4098 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" |
| 20 | 4099 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" |
| 21 | 5401 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 10" |
| 22 | 5704 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 1" ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА |
| 23 | 6004 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 |
| 24 | 6009 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД |
| 25 | 9301 | ФКУЗ МСЧ МВД РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 26 | 9668 | ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ" |
| 27 | 9690 | МСЧ ОАО "ТОЛЬЯТТИАЗОТ" |

Приложение 10

Список ЛПУ, не имеющих сайты и/или не обновляющие информацию на Самздравпортале

| № п/п | Код организации | Наименование организации полное по Уставу | Наличие сайта ЛПУ на 01.03.2015 (ссылка) | Страница на Самздравпортале |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ссылка | дата последнего обновления |  |
| 1 | 602 | ГБУЗ СО "БОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | Нет | http://www.medportal63.ru/clinic/info57/ | 12.03.2014 (объявления о вакансиях) |  |
| 2 | 701 | ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | Нет | http://medportal63.ru/clinic/info132/page124/ | Не указано |  |
| 3 | 1302 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | нет | http://medportal63.ru/clinic/info94/ | 24.02.2015 | Есть страница на сайте Администрации Кинель-черкасского района http://www.kinel-cherkassy.ru/index.php/sotsialnaya-sfera/zdravookhranenie |
| 4 | 2502 | ГБУЗ СО "ШИГОНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | нет | http://www.medportal63.ru/clinic/info152/ | Не указано |  |
| 5 | 2602 | ГБУЗ СО "КАМЫШЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | нет | http://www.medportal63.ru/clinic/info53/ | 16.02.2015 (объявления о вакансиях) | актуализирует информацию по вакансиям на Самздравпортале |
| 6 | 2702 | ГБУЗ СО "ЕЛХОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | Срок регистрации домена закончился http://crb-elhovka.ru/ | http://www.medportal63.ru/clinic/info149/ | Не указано |  |
| 7 | 4052 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" | https://www.zdravportal.ru/lpu/infect | http://medportal63.ru/clinic/info75/ | Не указано | нет собственного сайта, но есть страница на Здравпортале |
| 8 | 6004 | ГБУЗ "САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | нет | http://www.medportal63.ru/clinic/info3/ | 20 августа 2013 |  |
| 9 | 6026 | ГКУЗ СО "ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ БОЛЬНИЦА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ" | нет | http://medportal63.ru/clinic/info357/ | не указана |  |
| 10 | 3415 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" | нет | http://www.medportal63.ru/clinic/info35/ | не указана |  |
| 11 | 4005 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" | нет | http://medportal63.ru/clinic/info40/ | не указана |  |
| 12 | 4051 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР" | нет | http://www.medportal63.ru/clinic/info88/ | не указана |  |
| 13 | 6029 | ГКУЗ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР МОБИЛИЗАЦИОННЫХ РЕЗЕРВОВ "РЕЗЕРВ" | нет | http://medportal63.ru/clinic/info359/ | не указано |  |
| 14 | 6020 | ГБУЗ "САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" | нет | http://medportal63.ru/clinic/info22/ | 18.09.2013 |  |
| 15 | 6036 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ" | нет | http://medportal63.ru/clinic/info360/ | не указано |  |
| 16 | 4054 | ТОЛЬЯТТИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛ-КА № 3 | http://www.zdravportal.ru/lpu/sp3 | http://www.medportal63.ru/clinic/info81/ | 8 октября 2013 | собственного сайта нет, страница на Здравпортале |

|  | 12 ЛПУ нет сайтов и не обновляют страницы на Самздравпортале |
| --- | --- |

|  | 2 - есть страница на Здравпортале 1 - есть страница на сайте администрации города 1 - актуализирует информацию по вакансиям на Самздравпортале |
| --- | --- |

Приложение 11

Предоставление сведений средствами автоматизированной системы “Внутриведомственная интеграционная шина министерства здравоохранения самарской области (ВИШ)”

| № п/п | Код ЛПУ | Наименование | Объем передачи данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТАП |  | КВС | РТЛ | СМП | ВП | НАРК |  | ЛН |  | НП |
|  | 202 | ГБУЗ СО "БЕЗЕНЧУКСКАЯ ЦРБ" | да |  | да | да | да | - | нет |  | да |  | да |
|  | 302 | ГБУЗ СО "БОГАТОВСКАЯ ЦРБ" | да |  | да | да | да | - | да |  | да |  | да |
|  | 402 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕГЛУШИЦКАЯ ЦРБ" | да |  | да | да | да | - | да |  | да |  | да |
|  | 502 | ГБУЗ СО "БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКАЯ ЦРБ" | да |  | да | да | да | - | да |  | да |  | да |
|  | 602 | ГБУЗ СО "БОРСКАЯ ЦРБ" | да |  | да | да | да | - | да |  | нет |  | да |
|  | 701 | ГБУЗ СО "ВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | да |  | да | да | да | да | да |  | да |  | да |
|  | 802 | ГБУЗ СО "ИСАКЛИНСКАЯ ЦРБ" | да |  | да | да | да | - | да |  | да |  | да |
|  | 902 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | да |  | да | да | да | да | да |  | да |  | да |
|  | 1002 | ГБУЗ СО "КОШКИНСКАЯ ЦРБ" | да |  | да | да | да | - | да |  | да |  | да |
|  | 1102 | ГБУЗ СО "КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЦРБ" | да |  | да | да | да | - | да |  | да |  | да |
|  | 1202 | ГБУЗ СО "КРАСНОЯРСКАЯ ЦРБ" | да |  | да | да | да | - | да |  | нет |  | да |
|  | 1302 | ГБУЗ СО "КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКАЯ ЦРБ" | да |  | да | да | да | - | да |  | да |  | да |
|  | 1402 | ГБУЗ СО "КЛЯВЛИНСКАЯ ЦРБ" | да |  | да | да | да | - | да |  | да |  | да |
|  | 1502 | ГБУЗ СО "НЕФТЕГОРСКАЯ ЦРБ" | да |  | да | да | да | да | да |  | да |  | нет |
|  | 1602 | ГБУЗ СО "ПЕСТРАВСКАЯ ЦРБ" | да |  | да | да | да | - | да |  | да |  | да |
|  | 1702 | ГБУЗ СО "ПОХВИСТНЕВСКАЯ ЦБ ГОРОДА И РАЙОНА" | да |  | да | да | да | - | нет |  | да |  | нет |
|  | 1802 | ГБУЗ СО "ПРИВОЛЖСКАЯ ЦРБ" | да |  | да | да | да | - | да |  | да |  | да |
|  | 1902 | ГБУЗ СО "СЕРГИЕВСКАЯ ЦРБ" | да |  | да | да | да | да | да |  | да |  | да |
|  | 2002 | ГБУЗ СО "СТАВРОПОЛЬСКАЯ ЦРБ" | да |  | да | да | - | да | да |  | да |  | да |
|  | 2102 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦРБ" | да |  | да | да | да | - | да |  | да |  | нет |
|  | 2202 | ГБУЗ СО "ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКАЯ ЦРБ" | да |  | да | да | да | - | да |  | да |  | да |
|  | 2302 | ГБУЗ СО "ХВОРОСТЯНСКАЯ ЦРБ" | да |  | да | да | да | - | да |  | да |  | да |
|  | 2402 | ГБУЗ СО "ШЕНТАЛИНСКАЯ ЦРБ" | да |  | да | да | да | нет | да |  | да |  | да |
|  | 2502 | ГБУЗ СО "ШИГОНСКАЯ ЦРБ" | да |  | да | да | да | - | да |  | да |  | нет |
|  | 2602 | ГБУЗ СО "КАМЫШЛИНСКАЯ ЦРБ" | да |  | да | да | да | - | да |  | да |  | нет |
|  | 2702 | ГБУЗ СО "ЕЛХОВСКАЯ ЦРБ" | да |  | да | да | да | нет | да |  | да |  | да |
|  | 3002 | ГБУЗ СО "ЖИГУЛЕВСКАЯ ЦГБ" | да |  | да | да | да | - | да |  | да |  | да |
|  | 3102 | ГБУЗ СО "НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ЦГБ" | нет |  | нет | да |  | - | - |  | нет |  | да |
|  | 3114 | ГБУЗ СО НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | - |  | - | - | да | - | - |  | - |  | - |
|  | 3115 | ГБУЗ СО НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | да |  | - | - | - | - | - |  | да |  | - |
|  | 3202 | ГБУЗ СО "ОКТЯБРЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | да |  | да | да | нет | - | да |  | да |  | да |
|  | 3302 | ГБУЗ СО "ОТРАДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | да |  | да | да | да | да | нет |  | да |  | да |
|  | 3402 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | да |  | да | да | - | да | - |  | да |  | да |
|  | 3408 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | да |  | да | да | - | - | - |  | да |  | да |
|  | 3409 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | да |  | да | да | - | да | - |  | да |  | да |
|  | 3412 | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да |  | да | - | - | - | - |  | да |  | - |
|  | 3413 | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да |  | да | - | - | - | да |  | да |  | - |
|  | 3414 | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да |  | да | да | - | - | - |  | нет |  | - |
|  | 3415 | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР | да |  | да | да | - | - | - |  | нет |  | - |
|  | 3417 | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | - |  | - | - | да | - | - |  | - |  | - |
|  | 3419 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" | да |  | да | да | - | - | - |  | да |  | да |
|  | 3421 | ГБУЗ СО СЫЗРАНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | да |  | - | да | - | - | - |  | да |  | - |
|  | 3422 | ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | да |  | да | да | - | - | - |  | да |  | - |
|  | 3501 | ГБУЗ СО "ЧАПАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | да |  | да | да | да | нет | - |  | да |  | да |
|  | 3512 | ГАУЗ СО ЧАПАЕВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | да |  | - | - | - | - | - |  | да |  | - |
|  | 4003 | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да |  | да | да | - | - | - |  | нет |  | - |
|  | 4004 | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да |  | да | - | - | - | да |  | да |  | - |
|  | 4005 | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР | да |  | да | - | - | - | - |  | да |  | - |
|  | 4006 | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | - |  | - | - | да | - | - |  | - |  | - |
|  | 4018 | ГБУ3 СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | да |  | да | - | - | - | - |  | да |  | да |
|  | 4021 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.В.В.БАНЫКИНА" | нет |  | нет | - | - | - | - |  | нет |  | нет |
|  | 4022 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | нет |  | нет | - | - | - | - |  | нет |  | да |
|  | 4023 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | да |  | да | - | - | - | - |  | да |  | да |
|  | 4024 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" | да |  | нет | да | - | - | - |  | да |  | нет |
|  | 4026 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | да |  | да | да | - | да | - |  | да |  | - |
|  | 4043 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | да |  | да | да | - | да | - |  | да |  | - |
|  | 4044 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬН.МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ "АРИАДНА" | да |  | да | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  | 4048 | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 | да |  | - | - | - | - | - |  | нет |  | - |
|  | 4050 | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да |  | да | - | - | - | - |  | да |  | - |
|  | 4051 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР" | да |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  | 4052 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" | да |  | да | - | - | - | - |  | да |  | да |
|  | 4054 | ГБУЗ СО ТОЛЬЯТТИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 | да |  | - | - | - | - | - |  | нет |  | - |
|  | 4098 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" | да |  | да | да | - | - | - |  | да |  | - |
|  | 4099 | ГБУЗ СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" | да |  | да | да | - | - | - |  | да |  | - |
|  | 5002 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ.Н.И.ПИРОГОВА" | да |  | да | - | - | - | - |  | да |  | да |
|  | 5003 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМ.Н.А.СЕМАШКО" | да |  | да | - | - | - | - |  | нет |  | да |
|  | 5007 | ГБУЗ СО САМАРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да |  | * | да | - | - | - |  | нет |  | - |
|  | 5008 | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | - |  | - | - | да | - | - |  | - |  | - |
|  | 5015 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | да |  | да | - | - | - | - |  | нет |  | нет |
|  | 5017 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ.Н.Н.ИВАНОВОЙ" | да |  | да | - | - | - | - |  | да |  | да |
|  | 5018 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" | да |  | да | - | - | - | - |  | нет |  | да |
|  | 5025 | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 | да |  | - | - | - | - | - |  | нет |  | - |
|  | 5105 | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 7 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА | да |  | - | - | - | - | - |  | да |  | - |
|  | 5113 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 13 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА" | да |  | да | да | - | да | - |  | да |  | - |
|  | 5201 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | нет |  | нет | да | - | да | - |  | нет |  | - |
|  | 5202 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8" | да |  | да | да | - | да | - |  | да |  | да |
|  | 5206 | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6 | да |  | - | - | - | - | - |  | да |  | - |
|  | 5207 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 5 КИРОВСКОГО РАЙОНА" | да |  | да | да | - | да | - |  | да |  | да |
|  | 5306 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" | да |  | да | да | - | - | - |  | да |  | да |
|  | 5401 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 10" | да |  | да | да | - | - | - |  | нет |  | да |
|  | 5403 | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА | да |  | - | да | - | - | - |  | да |  | - |
|  | 5501 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | да |  | * | да | - | - | - |  | да |  | - |
|  | 5601 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА" | да |  | да | да | - | да | - |  | да |  | - |
|  | 5602 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | да |  | да | да | - | - | - |  | да |  | да |
|  | 5606 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | да |  | да | - | - | - | - |  | нет |  | нет |
|  | 5702 | ГБУЗ СО "СГП № 14" | да |  | да | да | - | да | - |  | да |  | - |
|  | 5704 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 1" ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА | да |  | да | да | - | - | - |  | да |  | да |
|  | 5705 | ГБУЗ СО "СМСЧ № 2 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | да |  | * | да | - | да | - |  | да |  | нет |
|  | 5708 | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА | да |  | - | - | - | - | - |  | да |  | - |
|  | 5714 | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА | да |  | - | - | - | - | - |  | да |  | - |
|  | 5715 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 15 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | да |  | да | да | - | да | - |  | да |  | - |
|  | 5716 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | да |  | да | да | - | да | - |  | да |  | - |
|  | 5721 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" | да |  | да | да | - | да | - |  | да |  | - |
|  | 5902 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6" | нет |  | да | да | - | - | - |  | да |  | да |
|  | 5903 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 10 СОВЕТСКОГО РАЙОНА" | да |  | да | да | - | да | - |  | да |  | - |
|  | 5905 | ГБУЗ СО САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 СОВЕТСКОГО РАЙОНА | да |  | - | - | - | - | - |  | да |  | - |
|  | 6002 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. В.Д. СЕРЕДАВИНА | да |  | да | да | - | - | - |  | да |  | да |
|  | 6004 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 | да |  | да | да | - | да | - |  | да |  | нет |
|  | 6007 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Т.И.ЕРОШЕВСКОГО | да |  | да | - | - | - | - |  | да |  | да |
|  | 6008 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА | да |  | да | да | - | - | - |  | нет |  | нет |
|  | 6009 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ | да |  | - | да | - | - | - |  | да |  | - |
|  | 6010 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | да |  | - | - | - | - | - |  | да |  | - |
|  | 6011 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН | да |  | да | да | - | - | - |  | да |  | нет |
|  | 6013 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМ.Н.В.ПОСТНИКОВА | да |  | да | да | - | - | - |  | нет |  | - |
|  | 6015 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да |  | да | - | - | - | - |  | да |  | - |
|  | 6016 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да |  | да | да | - | - | - |  | нет |  | - |
|  | 6017 | ГБУЗ САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ | нет |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  | 6021 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да |  | да | - | - | - | - |  | да |  | - |
|  | 6023 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ "ЮНОСТЬ" | - |  | да | - | - | - | - |  | - |  | - |
|  | 6025 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР | да |  | да | - | - | - | да |  | нет |  | - |
|  | 6030 | ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ | нет |  | нет | - | - | - | - |  | - |  | - |
| Другой формы собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410 | МСЧ ОАО "ПЛАСТИК" Г.СЫЗРАНИ |  | - | - | да | - | - | - | да |  | - |  |
|  | 4019 | МСЧ № 4 ОАО "КУЙБЫШЕВАЗОТ" |  | - | - | да | - | - | - | да |  | - |  |
|  | 4020 | ООО МСЧ № 6 |  | - | - | да | - | - | - | - |  | - |  |
|  | 4055 | МСЧ № 3 ОАО "ВОЛГОЦЕММАШ" |  | - | - | да | - | - | - | да |  | - |  |
|  | 4060 | ЗАО "ТОЛЬЯТТИСИНТЕЗ" |  | - | - | да | - | - | - | да |  | - |  |
|  | 4061 | ФГБУЗ САМАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФМБА РОССИИ |  | - | - | да | - | - | - | да |  | - |  |
|  | 6026 | ГКУЗ СО ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ БОЛЬНИЦА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ |  | - | нет | - | - | - | - | - |  | нет |  |
|  | 9001 | НУЗ ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ САМАРА ОАО "РЖД" |  | - | - | да | - | - | - | нет |  | - |  |
|  | 9301 | ФКУЗ МСЧ МВД РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | - | - | да | - | - | - | - |  | - |  |
|  | 9402 | КЛИНИКИ ГБОУ ВПО САМГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ (в т.ч. 9401 - ГБОУ ВПО САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) |  | да | нет | да | - | - | - | да |  | - |  |
|  | 9690 | МСЧ ОАО "ТОЛЬЯТТИАЗОТ" |  | - | - | да | - | - | - | да |  | - |  |
|  | 9703 | ФИЛИАЛ № 3 ФГКУ "354 ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ" МО РФ |  | - | - | да | - | - | - | да |  | - |  |

*-  Информация по картам выбывшего стационара передается не полностью. Отсутствуют персональные данные.